Agenda BPEXA met opdrachtgever 1
Snakemake Implementatie van een Meta-transcriptomic Pijplijn
Datum: 06-09-2021
Locatie: Teams
Tijdstip: 9:00
Opdrachtgever: Evelien Jongepier
Begeleider: Jeroen Pijpe
Opening
Datum: 06-09-2021
Tijd: 9:00u

Aanwezigen:
Chezley van Veen
Selena Impink
Thomas den Hamer
Evelien Jongepier
Noa van Daatselaar

Notulist:
Noa van Daatselaar

Mededelingen
Meta-transcriptomics kijkt naar de differentiële genexpressie in. Karakteriseren van de microbiële diversiteit in een bepaald milieu.
Doelstelling van de opdracht
Doel is complete pipeline met Snakemake van een meta-transcriptomic workflow.
Producten die opgeleverd moeten worden
- De novo assembly, transcripten reproduceren.
- Kwaliteitscontrole
- Assembleren van transcriptoom  clusters
- Transcripten alignen
- Differentiële genexpressie
- Karakteriseren van de transcripten
- Taxonomie
Platform en regels
Github  centrale plaats voor alle gegevens
1. Deadlines
  1. Maandag 20-9-2021 inleveren PvA
    1. Flowdiagram maken (pencil flowdiagram)
    2. Risico met instaleren van trinity
  2. Periode 2, lesweek 1 of 2 tussenpresentaties
  3. 21-1-2022 inleveren eindproducten
  4. Periode 2, lesweek 8 eindpresentaties
2. Referenties
  1. Version control with git
  2. Conda in bouwen in Snakemake pipeline. Terplekke instaleren in de pipeline, zodat alles verder automatisch geïnstalleerd kan worden.
  3. Snakemake tutorial
3. Netwerk
  1. Op onze eigen Snakemake met VPN werken
  2. Linux gebruiken
4. Ons rooster
  1. Elke woensdag werken aan het project
  2. Vaste vergaderingen: woensdag 9u
5. Volgende vergadering?
Woensdag 15 september om 9u vergadering in zoom.
Afsluiting
Tijd: 9.37u