Agenda BPEXA met opdrachtgever 13
Datum: 15-12-2021 Locatie: Zoom Tijdstip: 09:00
Opdrachtgever: Evelien Jongepier
Begeleider: Jeroen Pijpe
Opening
Datum: 15-12-2021
Tijd: 9:00u

Aanwezigen:
Chezley van Veen
Selena Impink
Thomas den Hamer
Evelien Jongepier
Noa van Daatselaar

Notulist:
Noa van Daatselaar
Mededelingen
x
Extra agendapunten
x
Progressie
Chezley’s individuelen taak is implementeren van schema’s in de pipeline. Hij heeft problemen met de main branch, want er zijn conflicten ontstaan. Hierdoor kan hij niet de huidige versie pullen. Er is een nieuwe branch aangemaakt schemas waarbij de changes gecommit zijn. De schama’s zien er goed uit. De pipeline moet nog wel getest worden en samengevoegd worden met de main branch.

Noa’s individuelen taak is implementeren van help functie en README. Correctie vorige notulen: help functie moet kort zijn, dat is wel uitgevoerd. De README-commando’s aanpassen op deze manier:
Additionally, read coverage per lineage is computed.

```bash
export PATH=$PATH:./scripts/
collect-classifications.sh
```

Selena’s individuelen taak is implentateren van de feedback op de pipeline. Bij het report worden de afbeelden niet meegenomen. De error failed to convert image to png with imagemagick trad op. De plots zijn aanwezig in de path, met het figuur zelf is niets mis mee. Het gemaakt RST-bestand is goed toegevoegd.

Vandaag alle individuelen in de main branch zetten, dan zal Evelien proberen voor vrijdag om naar het report te kijken.

Planning volgende week
Wat	Wie	Wanneer
Schema’s testen en implementeren in main branch	Chezely	16-12-2021
README verbeteren	Noa	16-12-2021
Individuelen taken verslag	Chezley, Noa, Selena, Thomas	24-12-2021
Deadline verslag		21-01-2022

Flowdiagram in report opnemen in het verslag met DAG: https://snakemake.readthedocs.io/en/stable/tutorial/basics.html#step-4-indexing-read-alignments-and-visualizing-the-dag-of-jobs
De staticks bespreken bij resultaten en discussie.
Evelien gaat proberen de pipeline helemaal te runnen voor haar vakantie.

Vragen?
21 januari deadline verslag
Er is een testpersoon waarschijnlijk gevonden.

Volgende vergadering
Woensdag 12 januari 2022 om 9u in Zooom

Afsluiting
Tijd: 9.23u