Agenda BPEXA met opdrachtgever 10
Datum: 24-11-2021 Locatie: Zoom Tijdstip: 15:00
Opdrachtgever: Evelien Jongepier
Begeleider: Jeroen Pijpe
Opening
Datum: 24-11-2021
Tijd: 14.58u

Aanwezigen:
Chezley van Veen
Selena Impink
Thomas den Hamer
Evelien Jongepier
Noa van Daatselaar

Notulist:
Noa van Daatselaar

Mededelingen
x

Extra agendapunten
Feedback Read me bespreken

Progressie
Als we report generen worden de pdf’s verwijderd uit de mappen.
Tip: sommige versies van Snakemake werkt het report niet als html, wel als zip.

Als we report bij output zetten in de rule report, worden de specifieke bestanden verwijderd. Als we report bij output zetten in de trinity rule, krijgen we error dat de output bestanden, die verwijderd worden, niet bestaan zijn.
help functie toevoegen aan pipeline. Pipeline opsturen met linkje en aangegeven waar alle bestanden staan

Tussenpresentatie voorbereid.
Slide 3  metatranscriptomic pipeline vertellen en uitleggen
Pipeline verkopen. Goed aangeven dat het superhandig is omdat de gebruiker maar één handeling hoeft te gebruiken.

Feedback Read me
Eerste alinea  goed beschrijven wat de pipeline doet. Richten op de pipeline zelf.
Repo content  Uitsluitende onderdelen die in finaal repo komen te staan.
Requirements  Linux of window met Linux
Organisme als header veranderen in iets anders (sample type)
Path naar de sample file definiëren / in de covig jaml naar sample file verwijzen
Installation  installatie checken. Snakemake zou moeten werken met snakemake en conda. De rest opgenomen in pipeline. Snakemake en conda installatie link toevoegen.
Naam voor pipeline verzinnen

Resultaat en waar kunnen mensen data terugvinden. De directory’s uitleggen.
De namen van outputdata beschrijven en verwijzen.

Planning volgende week
Help functie in pipeline, alles op git zetten
Read me verbeteren
Beginnen met verslag
Vrijdag 24 december deadline verslag
Vrijdag 7 januari deadline feedback verslag

Als optionele boksen is Heatmap PCA uitgevoerd. Verder geen optionele boksen uitvoeren.
Alles moet duidelijk worden beschreven, zodat dat andere het project kunnen oppakken.

Vragen?
X

Volgende vergadering
dinsdag 30 november 10am

Afsluiting
Tijd: 15.37u